## Slide 1
2022182014 박기란
2D게임프로그래밍
프로젝트 3차 발표
Notes: 2D게임프로그래밍 프로젝트 2차 발표를 시작하도록 하겠습니다.
발표는 먼저 수정된 개발 일정, 현재 프로젝트 진행 상황, 깃허브 커밋 통계 스크린샷을 순서대로 보여준 후, 데모 프로그램을 실행하도록 하겠습니다.

## Slide 2
개발 진척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
모드 | 일반 모드 / 무한 모드 구현 | 모두 구현 | 100%
캐릭터 컨트롤러 | 좌우이동 | 모두 구현 | 100%
애니메이션 | 스키 타는 모습 (정면, 오른쪽, 왼쪽), 기절 | 모두 구현 | 100%
게임 코어 기능 | 캐릭터와 장애물 간의 충돌 구현 | 구현했으나 충돌 후 기절 상태로 약간 움직이는 오류 존재 | 90%
사운드 | 모드 별 배경음악, 정면/오른쪽, 왼쪽 스키 효과음 | 모두 구현 | 100%
모델링 | 캐릭터, 장애물 3종, 도착지점, 목숨 | 모두 구현 | 100%
점수 시스템 | 일정 거리마다 추가점수, 장애물과의 충돌 시 점수 감소/증가 | 모두 구현 | 100%
Notes: 프로젝트 현재 개발 상황입니다. 필요한 리소스 및 이미지는 전부 수집이 완료되었고, 클래스 생성은 대부분은 완료했지만, 도중에 더 필요하다면 계속 추가될 예정이라 완벽하게 완료하진 못했습니다. 또한, 로비 화면은 노말 모드와 무한 모드를 선택하는 버튼과 로비 배경은 구현되었으나 게임 제목은 아직 정하지 않아 작성하지 못했습니다. 그리고 깃발, 돌, 나무가 랜덤으로 게임 화면에 나타나고, 플레이어의 속도에 맞춰 장애물이 이동하는 것까지 구현했습니다.

## Slide 3
Github commits 통계
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 15 | 14
Week of Oct 22 | 2
Week of Oct 29 | 0
Week of Nov 5 | 0
Week of Nov 12 | 20
Week of Nov 19 | 1
Week of Nov 26 | 25
Week of Dec 3 | 20
Notes: 다음은 깃허브 커밋 통계 스크린샷입니다.