## Slide 1
2022182014 박기란
2D게임프로그래밍
프로젝트 2차 발표

## Slide 2
개발 계획 대비 현재 진행 상황
스포츠 – 스키
게임 장르
시점 – 탑 뷰
게임 핵심 메커니즘
게임 모드
일반 모드, 무한 모드
일반 모드 진행 방식
장애물을 피해 도착지점 도달 시 게임 종료
무한 모드 진행 방식
주어진 목숨 3개를 다 잃을 시 게임 종료
장애물 (돌, 나무)
충돌 시 넘어지고, 2초 동안 기절 상태
깃발
획득 시 추가점수 획득.
재미 요소
플레이어 속도
시간이 지날수록 속도가 점점 빨라짐.
스키 속도가 빨라짐에 따라 몰입도 ↑
장애물의 도입으로 긴장감 및 스릴감 조성
목숨
무한 모드에만 존재하고, 장애물과 충돌 시 하나씩 감소

## Slide 3
개발 일정 (수정)
1주차 : 게임 제작 관련 리소스 수집 및
이미지 로드
2주차 : 게임의 전반적인 틀 잡기
(추상화 및 클래스 생성)
3주차 : 로비 화면 및 장애물 일부 구현
4~7주차 : 캐릭터 컨트롤러 구현 및
충돌 처리 + 장애물 구현
7~8주차 : 오류 수정 및 코드 정리

## Slide 4
프로젝트 개발 진행 상황
주차 |  |  | 진행률
1주 | 계획 | 게임 제작 관련 리소스 수집 및 이미지 로드 | 
 | 결과 | 필요 리소스 및 이미지 수집 완료. | 100%
2주 | 계획 | 게임의 전반적인 틀 잡기 (추상화 및 클래스 생성) | 
 | 결과 | 필요한 클래스 생성 완료 -> 이외에 필요하다고 느끼면 코드 작성 도중 추가 예정 | 90%
3주 | 계획 | 로비 화면 및 장애물 일부 구현 | 
 | 결과 |  | 80%
4주 | 계획 | 캐릭터 컨트롤러 구현 및 충돌 처리, 장애물 구현 | 
 | 결과 |  | 
5주 | 캐릭터 컨트롤러 구현 및 충돌 처리, 장애물 구현 | 
6주 | 캐릭터 컨트롤러 구현 및 충돌 처리, 장애물 구현 | 
7주 | 캐릭터 컨트롤러 구현 및 충돌 처리, 오류 수정 및 코드 정리 | 
8주 | 오류 수정 및 코드 정리 |